АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРКОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г.                                                                                                № 120

Об утверждении отчёта о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ярковского сельсовета за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярковского сельсовета и постановлением администрации Ярковского сельского № 77 от 07.12.2012г. «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ярковского сельсовета за 2020 год:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года»

- (Приложение № 1);

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016 -2025 гг.»

- (Приложение № 2)

- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Ярковском  сельсовете на 2017-2020 годы»

- (Приложение № 3)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярковский вестник».

Глава Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                 В.М. Лаврищев

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- № 120 от 28.12.2020 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012-2017 годы и

на перспективу до 2020 года»

за 2020 год

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – программа) утверждена решением 27-ой сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета от 09.08.2012г года. Главные цели программы: Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Задачи программы:

- 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных  систем.

- 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации

- 4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.

- 5. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год снижена до 1 аварии за 2020 год. |
|  |  | Износ коммунальных систем составляет 14% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене 300 метров |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей 5% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии снижен до 5% от произведенной тепловой энергии. |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей составляет 80% от задействованных мощностей. |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии снижен на 50% после ввода в эксплуатацию модульной котельной. |
|  |  | Удельный расход топлива соответствует нормативам потребления топлива для производства 1 Гкалл. |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей составляет 11 человек |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения соответствует нормативам. |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами составляет 100% юридических лиц и 24 квартиры граждан. |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год снижена до 2 аварий за 2020 год |
|  |  | Износ коммунальных систем составляет 8% от общего объема |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене уменьшилась и составляет 0,5 км. |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей составляет от 2 до 5% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды снижен до 5% от поданной воды населению и организациям. |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей от потребности в воде и поданной воды составляет 80% т.е. запас мощностей составляет 20%. |
|  |  | Наличие дефицита мощности по водоподготовке отсутствует во всех трех поселках установлена водоподготовка. |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета доведена до 80% населения за 2020 год и ведется работа юридическими лицами об установке приборов учета. |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии в связи с вводом нового оборудования в д. Кротово вырос на 20% за счет станции водоподготовки. |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей составляет 11 человек |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения в с. Ярки не соответствует нормативам без станции водоподготовки. |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами населения 306 дворов и 8 организаций. |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами население 100% и организации 100%. |
| 6 | Организационно-правовые условия |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органом местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг говорит о надлежащем качестве предоставляемых услуг и контроле со всех сторон. |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- № 120 от 28.12.2020 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

на 2016 -2025 гг.»

- за 2020 год

Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016 -2025 гг.» (далее – программа) утверждена решением сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета № 9 от 18.08.2016 г.

Основной целью программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета, сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

Задачи программы:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, начата работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений. За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 план | 2020 год факт |
| 1. | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Садовая 550 м., ул. Молодежная 600 м. | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- № 120 от 28.12.2020 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка            в Ярковском  сельсовете  на 2017-2021 годы»

- за 2020 год

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06. 03. 2003 года.

Необходимость её подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация остаётся сложной.

Состояние общественного порядка и безопасности в Ярковском  сельсовете по-прежнему осложняется такими социальными факторами, как безработица, алкоголизм, низкий уровень жизни.

Работа по выявлению и пресечению административных правонарушений характеризуется снижением количества задержанных правонарушителей.                       В связи с  сокращением личного состава правоохранительных органов снизились результаты по привлечению лиц к административной ответственности за распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство, появление   в общественных местах в пьяном виде.

Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня безопасности граждан, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей Ярковского сельсовета.

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предполагается  решение следующих задач:

1. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

2. Профилактика правонарушений в Ярковском сельсовете и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» следует отнести:

- снижение количества зарегистрированных на территории поселения преступлений, в том числе в общественных местах и на улице;

- сокращение рецидивной преступности;

- активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности.

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение лекций, бесед по первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-СПИДа с привлечением специалистов | 2020 год | не требует финансирования | Доволенская ЦРБ Ярковский ФАП Ярковская СОШ |
| 2. | Проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, находящихся в социально опасном положении, проведение с ними профилактической работы | 2020 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 3. | Выявление семей попавших в экстремальную ситуацию, оказание содействия в оформлении документов малоимущим семьям на получение льгот по ЖКХ, ежемесячные пособия на детей | 2020 год | не требует финансирования | Администрация, Комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет обратившихся за помощью в администрацию поселения | 2020 год | не требует финансирования | Центр занятости населения Доволенского района |
|  | Итого | 2020 год | 0 |  |

Перечень мероприятий

«Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение семинаров по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 2020 год | не требует финансирования | Ярковская СОШ, участковый уполномоченный полиции |
| 2. | Проведение совместных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно со школами и общественными формированиями | 2020 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 3. | Рейды по местам отдыха детей и молодежи | 2020 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ, участковый уполномоченный полиции |
| 4. | Установка камер видеонаблюдения в общественных местах Ярковский СДК) | 2020 год | 0,0 | администрация Ярковского сельсовета |
|  | Итого | 2020 год | 0,0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение профилактических, воспитательных, пропагандистских бесед, направленных на предупреждение национальной или религиозной розни, равенства всех граждан не зависимо от вероисповедования | 2020 год | не требует финансирования | администрация Ярковского сельсовета, Ярковская СОШ, Кротовская ООШ |
| 2. | Совместно с участковыми проводить рейды в местах массового отдыха населения | 2020 год | не требует финансирования | Администрация, участковый уполномоченный полиции |
| 3. | Обеспечение уличного освещения | 2020 год | Бюджетные средства | администрация Ярковского сельсовета |
| 4. | Информирование населения через наглядную агитацию по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | 2020 год |  | администрация Ярковского сельсовета |
|  | Итого | 2020 год |  |  |
|  | Всего по Программе (источник финансирования-бюджет сельского поселения) | 2020 год | 0,0 |  |

Перечень мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим средств к существованию, социального пособия на первоочередные нужды до решения вопросов с жильем и трудоустройством | 2020 год | не требует финансирования | По ходатайству администрации Ярковского сельсовета |
| 2. | Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 2020 год | не требует финансирования | Центр занятости населения по Доволенскому району |
|  | Итого | 2020 год | 0,0 |  |