**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.01.2019 г. № 3-а

**О переходе администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года**

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения» и приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», администрация Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1 Прилагаемый План мероприятий по организации перехода администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий администрации).

1.2 Прилагаемый План-график перехода администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график администрации).

2. Назначить ответственным за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий администрации и Плана-графика администрации в администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области Лаврищева Валерия Михайловича, главу администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

3. Главе администрации:

3.1. Взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком администрации в установленные сроки.

3.2. Обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика администрации.

3.3. Обеспечить размещение Плана-графика администрации на официальном сайте администрации Ярковского сельсовета Доволенского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.4. Обеспечить выполнение в 2019-2020 годах мероприятий, направленных на участие муниципальных служащих администрации Ярковского сельсовета в образовательных программах с целью формирования необходимых навыков по использованию отечественного программного обеспечения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета В.М. Лаврищев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 28.01.2019 г. № 3-а

**План мероприятий (план-график) перехода администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области** **на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| **I. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу организации на использование отечественного офисного программного обеспечения** | | | |
| 1 | Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также использования офисного программного обеспечения в деятельности с учетом требований к офисному программному обеспечению со стороны ведомственных автоматизированных систем. | Июль-август 2019 г. | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| 2 | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых на момент планирования персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого на момент планирования офисного программного обеспечения, сведения о которых не включены в единый реестр отечественного программного обеспечения | Февраль-май 2019 г. | Выявление необходимого программного обеспечения отечественного производителя |
| **II. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры организации в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением** | | | |
| 1 | Изучение совместимости отечественного офисного программного обеспечения с имеющимся оборудованием | Август- сентябрь 2019 г. | Выбор наиболее подходящего варианта отечественного офисного программного обеспечения |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода организации на использование отечественного офисного программного обеспечения** | | | |
| 1 | Приобретение и установка отечественного офисного программного обеспечения | Декабрь 2019- январь 2020 гг. | Установка отечественного офисного программного обеспечения |
| 2 | обучение пользователей работе с отечественным офисным программным обеспечением | Январь 2020 г. | Обучение сотрудников |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 28.01.2019 г. № 3-а

**План-график перехода администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской област на использование отечественного офисного программного обеспечения**

**на период до 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого | 2019 г. | 2020 г. |
| Индикатор эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного программного обеспечения |
| 1 | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер. средства просмотра или офисный пакет. включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с использованием автоматизированных рабочих мест (или) абонентский устройств радиоподвижной связи, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | не менее  50% | не менее  80% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании | не менее  40% | не менее  60% |
| 3 | Почтовые приложения | Доля пользователей, в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего числа пользователей, % | не менее  50% | не менее  80% |
| 4 | Справочно-правовая  система | Доля пользователей, в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего числа пользователей, % | не менее  100% | не менее  100% |
| 5 | Программное обеспечение системы  документооборота | Доля пользователей, в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего числа пользователей, % | не менее  60% | не менее  100% |
| 6 | Средства  антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения | не менее  100% | не менее  100% |
| 7 | Интернет-браузеры | Доля пользователей, в организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от общего числа пользователей, % | не менее  30% | не менее  60% |