АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016 г.                                                                                                    № 85

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016-2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, постановлением администрации Ярковского сельсовета № 35 от 25.05.2015г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016-2025 гг.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Ярковский вестник» и размещению на сайте администрации Ярковского сельсовета.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ярковского сельсовета                                                         В.М. Лаврищев

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района

Новосибирской области

на 2016 -2025 гг.

2016 год

Введение

Программа комплексного  развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания населения, снижения износа объектов транспортной инфраструктуры, комплексное, поэтапное развитие транспортной инфраструктуры является основополагающим условием развития поселения.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, организаций и предприятий расположенных на территории поселения, индивидуальных предпринимателей осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;

- создание безопасных условий для пешеходного и велосипедного передвижения;

- строительство новой и модернизация и реконструкция действующей транспортной инфраструктуры.

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Ярковского сельсовета

от 30.12.2016 года № 85

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

на 2016 – 2025 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Ярковского сельсовета, решение сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета от 18.08.2016 г. № 9 |
| Заказчик программы | Администрация Ярковского сельсовета, Доволенского района Новосибирской области, адрес: 632472 Новосибирская обл. Доволенский р-н, с. Ярки, ул. Ливенская, дом 29 |
| Исполнители программы | Администрация Ярковского сельсовета, Доволенского района Новосибирской области, адрес: 632472 Новосибирская обл. Доволенский р-н, с. Ярки, ул. Ливенская, дом 29 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. – 558.913,00 руб. - средства областного бюджета: 2016 г. – 3.614.645,00 руб. Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Ярковского сельсовета

  - Социально — экономическое состояние Ярковского сельсовета

Ярковский сельсовет находится в северной части Доволенского района и граничит на

севере с землями Каргатского района, на востоке – с землями Красногривенского

сельсовета, на юге – с землями Доволенского и Суздальского сельсоветов, на северо-западе

с землями Убинского и Здвинского районов.

В настоящее время территория Ярковского сельсовета состоит из трех населенных пунктов: это центральная усадьба село Ярки, поселок Хромовский и деревня Кротово. На территории Ярковского сельсовета находится одно сельхозпредприятие ООО «Ярковское», в котором трудится 130 человек, занимается сельхозпредприятие растениеводством  и животноводством. Также на территории Ярковского сельсовета находится МУП ПХ «Ярковское» коммунальное хозяйство, занимающееся подачей теплоснабжения и водоснабжения во всех трех населенных пунктах. В селе Ярки находится Ярковская средняя школа, а в деревне Кротово основная Кротовская школа. В селе Ярки имеется детский сад «Незабудка», которого вполне достаточно для удовлетворения потребности в дошкольных местах. Торговлей занимается три индивидуальных предпринимателя и Доволенское ПТПО, которые имеют вместе 7 магазинов. В селе Ярки имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Культуру представляет Ярковский СДК и Кротовский  и Хромовский досуговые объекты.

Население в настоящее время составляет 900 человек.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Ярковского сельсовета осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие.

Ярковское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно далеко от районного центра с. Довольное и областного центра г. Новосибирска, что создаёт определенные трудности для пассажироперевозок, доставки грузов. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 30 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Почти все дороги требуют  капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. |  | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ц/б |  | а/б | Переход |  | Грунтов. |
|  | Муниципальные и региональные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Довольное-Кротово | V | 55,0 |  | - | 22,0 |  | 25,0 | 8,0 |  |
|  | Итого муниципальных и региональных дорог |  | 55,0 |  |  | 22,0 |  | 25,0 | 8,0 |  |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Ливенская | V |  | 1,9 | - |  | - | 1,9 |  | - |
| 2. | Ул. Новая | V |  | 0,7 | - |  | - | 0,4 |  | 0,3 |
| 3. | Ул. Молодежная | V |  | 0,6 | - |  | - | 0,6 |  | - |
| 4. | Ул. Садовая | V |  | 0,9 | - |  | - | 0,9 |  | - |
| 5. | Ул. Береговая | V |  | 0,9 | - |  | - | 0,8 |  | 0,1 |
| 6. | Ул. Степная | V |  | 2,5 | - |  | - | 0,7 |  | 1,8 |
| 7. | Ул. Чулымская | V |  | 1,4 | - |  | - | 0,6 |  | 0,8 |
| 8. | Ул. Партизанская | V |  | 1,1 | - |  | - | - |  | 1,1 |
| 9. | Ул. Кундранская | V |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 10. | Ул. Береговая д. Кротово | V |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 |
|  | Итого дорог местного значения |  |  | 12,4 | - |  | - | 5,9 |  | 6,5 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам и ООО «Ярковское». Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и гаражах, принадлежащих ООО «Ярковское». Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Ярковского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 688 | 675 | 677 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 104 | 103 | 106 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 219 | 227 | 232 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Грузовые перевозки на территории Ярковского сельсовета осуществляет сельхозпредприятие ООО «Ярковское» и торговые организации.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Ярковского сельского поселения Доволенского района Новосибирской области

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 70,4 | 70,4 | 2019 г. |
| -общего пользования муниципального значения | км | 12,4 | 12,4 | 2019 г. |
| -общего пользования областного значения | км | 58 | 58 | 2019 г. |

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Ярковского сельсовета, утвержден решением 37 сессии четвертого созыва от 27.05.2013 г. Совета депутатов Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области;

7. Правила землепользования и застройки Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, утвержденные 39 сессией четвертого созыва  Совета депутатов Ярковского сельсовета от 05.08.2013 г.

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Ярковского сельского поселения расположено 3 населенных пункта, в которых проживает  900  человек, в том числе: трудоспособного возраста – 358 человек, дети до 18-летнего возраста – 158 человек. Зарегистрировано 15 предприятий и организаций, из которых 6 – социальной сферы, 1 сельскохозяйственное предприятие.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ЯРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2016 г. | Первая очередь строитель- ства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | га |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 37291 | 37291 | 37291 |
|  | С/х назначения | га | 28391 | 28391 | 28391 |
|  | в т.ч. пашни | га | 7691 | 7691 | 7691 |
|  | Земли в ведении поселения вт.ч. | га | 3396 | 3396 | 3396 |
|  | земли населённых пунктов | га | 247 | 247 | 247 |
|  | Лесного и водного фондов | га | 3149 | 3149 | 3149 |
| 2 | Население | чел |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 900 | 900 | 900 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 22 | 22 | 22 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 69 | 69 | 69 |
| 3.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | посещений в смену/шт. | 15/2 | 15/2 | 15/2 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м. | 167,2 | 167,2 | 167,2 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 250 | 250 | 250 |

| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | кв.м. | Спортзал 162 | Спортзал 162 | Спортзал 162 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоккейная коробка 1821 | Хоккейная коробка 1821 | Хоккейная коробка 1821 |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | -библиотека | шт. томов | 6.000 |  |  |
|  | -почта | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог | км |  |  |  |
|  | -общего пользования муниципального значения | км | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
|  | -общего пользования районного значения | км | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
|  | -общего пользования областного значения | км | 58 | 58 | 58 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего в том числе: | куб м/сут. | 158,9 |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб м/сут. | 142,5 |  |  |
|  | -на производственные нужды | куб м/сут. | 16,4 |  |  |
| 5.1.2 | Производительность подземных водозаборных сооружений (исключая колодцы) | куб.м/сут | 16 |  |  |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1чел. | л/сут.на чел. | 146,8 |  |  |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | км | 18 |  |  |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/час | 1,8 |  |  |
| 5.4.2 | Протяженность сетей | км | 4,3 |  |  |
| 6 | Общее количество кладбищ | единиц | 5 |  |  |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Ярковского сельсовета

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 900 | 905 | 908 | 912 | 918 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 109 | 114 | 118 | 118 | 120 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 134 | 140 | 143 | 141 | 142 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Ярковского сельсовета  на  2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Степная 700 м. и ул. Новая 365 м. | 2016 г. | 3350,0 | администрация Ярковского сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Новая 365 м., ул. Партизанская 1200 м. | 2017 г. | 1.300.000,00 | администрация Ярковского сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Ливенская 1900 м. | 2018 г. | 1.500.000,00 | администрация Ярковского сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Садовая 550 м., ул. Молодежная 600 м. | 2019 г. | 0 | администрация Ярковского сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Чулымская 800 м., ул. Береговая 200 м. | 2020 г. | 3150,0 | администрация Ярковского сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Береговая 1700 м., ул. Кундранская 700 м. | 2021-2025 г. | 7560,0 | администрация Ярковского сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры |  | Протяженность, м | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Выполнение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул.Степная Ул. Новая |  | V | 700 365 | 3350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул. Новая Ул. Партизанская |  | V | 365 1200 |  | 4930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул. Ливенская |  | V | 1900 |  |  |  | 5980,0 |  |  |  |  |  |  |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул. Садовая Ул. Молодежная |  | V | 550 600 |  |  |  |  |  | 3620,0 |  |  |  |  |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул. Чулымская Ул. Береговая |  | V | 800 200 |  |  |  |  |  |  |  | 3150,0 |  |  |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Ул. Береговая Ул. Кундранская |  | IV | 1700 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7560,0 |  | администрация Ярковского сельского поселения |  |  |