АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2021 г.                                                                                              № 126

Об утверждении отчёта о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ярковского сельсовета за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярковского сельсовета и постановлением администрации Ярковского сельского № 77 от 07.12.2012г. «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ярковского сельсовета за 2021 год:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года» (Приложение № 1);

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016 -2025 гг.» (Приложение № 2);

- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Ярковском  сельсовете на 2017-2020 годы» (Приложение № 3);

- «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Ярковского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области на 2019-2021 годы» (Приложение № 4);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» (Приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярковский вестник».

Глава Ярковского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области                                                 В.М. Лаврищев

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- № 126 от 21.12.2021 г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года»

за 2021 год

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2021-2026 годы и на перспективу до 2030 года» (далее – программа) утверждена постановлением Ярковского сельсовета №106 от 16.11.2021г года. Главные цели программы: Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

- Задачи программы:

- 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных  систем.

- 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

- 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации

- 4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.

- 5. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Ярковского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |  |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 2.1.1 | Технические показатели Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |  |
|  |  | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |
| 2.2 2.2.1 | Финансово-экономические показатели Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |  |
|  |  | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению |  |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- № 126 от 21.12.2021г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

на 2016 -2025 гг.»

- за 2020 год

Муниципальная программа «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2016 -2025 гг.» (далее – программа) утверждена решением сессии Совета депутатов Ярковского сельсовета № 9 от 18.08.2016 г.

Основной целью программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ярковского сельсовета, сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

Задачи программы:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, установлены недостающие дорожные знаки, начата работа по приведению в нормативное состояние дорог вблизи образовательных учреждений. За счет средств дорожного фонда осуществляется также текущее содержание дорог местного значения.

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 план | 2021 год факт |
| 1. | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Береговая 1700 м., ул. Кундранская 700 м. | 0 | 0 |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

- Приложение № 3

- к постановлению администрации

- № 126 от 21.12.2021г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка            в Ярковском  сельсовете  на 2017-2021 годы»

- за 2021 год

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06. 03. 2003 года.

Необходимость её подготовки и последующей реализации вызвана тем, что современная криминогенная ситуация остаётся сложной.

Состояние общественного порядка и безопасности в Ярковском  сельсовете по-прежнему осложняется такими социальными факторами, как безработица, алкоголизм, низкий уровень жизни.

Работа по выявлению и пресечению административных правонарушений характеризуется снижением количества задержанных правонарушителей.                       В связи с  сокращением личного состава правоохранительных органов снизились результаты по привлечению лиц к административной ответственности за распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство, появление   в общественных местах в пьяном виде.

Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня безопасности граждан, совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, повышение уровня правовой грамотности для формирования правосознания жителей Ярковского сельсовета.

Для достижения указанной цели в рамках муниципальной программы предполагается  решение следующих задач:

1. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

2. Профилактика правонарушений в Ярковском сельсовете и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений» следует отнести:

- снижение количества зарегистрированных на территории поселения преступлений, в том числе в общественных местах и на улице;

- сокращение рецидивной преступности;

- активная информационная работа по информированию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, общественности в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности.

Перечень мероприятий «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение лекций, бесед по первичной профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ-СПИДа с привлечением специалистов | 2021 год | не требует финансирования | Доволенская ЦРБ Ярковский ФАП Ярковская СОШ |
| 2. | Проведение рейдов по выявлению и обследованию семей, находящихся в социально опасном положении, проведение с ними профилактической работы | 2021 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 3. | Выявление семей попавших в экстремальную ситуацию, оказание содействия в оформлении документов малоимущим семьям на получение льгот по ЖКХ, ежемесячные пособия на детей | 2021 год | не требует финансирования | Администрация, Комиссия по делам несовершенно-летних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 4. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет обратившихся за помощью в администрацию поселения | 2021 год | не требует финансирования | Центр занятости населения Доволенского района |
|  | Итого | 2021 год | 0 |  |

Перечень мероприятий

«Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение семинаров по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 2021 год | не требует финансирования | Ярковская СОШ, участковый уполномоченный полиции |
| 2. | Проведение совместных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно со школами и общественными формированиями | 2021 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ |
| 3. | Рейды по местам отдыха детей и молодежи | 2021 год | не требует финансирования | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ярковская СОШ, участковый уполномоченный полиции |
| 4. | Установка камер видеонаблюдения в общественных местах Ярковский СДК) | 2021 год | 0,0 | администрация Ярковского сельсовета |
|  | Итого | 2021 год | 0,0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение профилактических, воспитательных, пропагандистских бесед, направленных на предупреждение национальной или религиозной розни, равенства всех граждан не зависимо от вероисповедования | 2021 год | не требует финансирования | администрация Ярковского сельсовета, Ярковская СОШ, Кротовская ООШ |
| 2. | Совместно с участковыми проводить рейды в местах массового отдыха населения | 2021 год | не требует финансирования | Администрация, участковый уполномоченный полиции |
| 3. | Обеспечение уличного освещения | 2021 год | Бюджетные средства | администрация Ярковского сельсовета |
| 4. | Информирование населения через наглядную агитацию по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | 2021 год |  | администрация Ярковского сельсовета |
|  | Итого | 2021 год |  |  |
|  | Всего по Программе (источник финансирования-бюджет сельского поселения) | 2021 год | 0,0 |  |

Перечень мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и отбывающих наказание в виде лишения свободы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим средств к существованию, социального пособия на первоочередные нужды до решения вопросов с жильем и трудоустройством | 2021 год | не требует финансирования | По ходатайству администрации Ярковского сельсовета |
| 2. | Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 2021 год | не требует финансирования | Центр занятости населения по Доволенскому району |
|  | Итого | 2021 год | 0,0 |  |

- Приложение № 4

- к постановлению администрации

- № 126 от 21.12.2021г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Ярковского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»

- за 2021 год

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06. 03. 2003 года.

Необходимость её подготовки и последующей реализации вызвана профилактикой незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Задачи программы:

- организация комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленных на формирование в обществе негативного отношения к наркомании и токсикомании;
- содействие в создании условий для обеспечения здорового образа жизни, нравственного и патриотического воспитания молодежи в целях профилактики наркомании и токсикомании;        
- создание условий для развития физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, молодежного, массового спорта на территории сельского поселения в целях профилактики наркомании и токсикомании;

- проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории  поселения;

- содействие в организации досуга детей и молодежи на территории  поселения;

- создание системы стимулов среди населения жизни без наркотиков.

Основные результаты программы:

- совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды;

- формирование негативного отношения общества к распространению и незаконному потреблению наркотических средств;

- снижение уровня преступности и количества совершаемых преступлений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

- усиление взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями, медицинскими службами, образовательными учреждениями по профилактике наркомании среди населения.

Перечень мероприятий

- программы  ««Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  на территории

- Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

- на 2019-2021 годы»

| - № п/п | - Мероприятия по реализации Программы | - Срок исполне-ния | - Объемы финансирования, руб. | - Ответственные за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Разработка плана профилактических мер, направленных на предупреждение распространения наркомании и токсикомании на территории Ярковского сельсовета | - 2019-2021 | - Без финансирования | - Администрация сельского поселения |
| - 2 | - Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов, викторин с целью формирования у граждан негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ | - 2019-2021 | - Без финансирования | - Администрация сельского поселения; - библиотека (по согласо-ванию) |
| - 3 | - Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики наркомании и токсикомании (лекции, дискуссии, диспуты, викторины) на базе библиотеки | - 2019-2021 | - Без финансирования | - Администрация сельского поселения; - библиотека (по согласо-ванию); - участковый уполномоченный полиции (по согласо-ванию) |
| - 6 | - Организация и проведение комплексных физкультурно-спортивных, культурно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий, в том числе в каникулярное время (спартакиады, летние и зимние спортивные игры, соревнования) | - 2019-2021 | - 2019г. - 1000 - 2020г.– 1000 - 2021г. - 1000 | - Администрация сельского поселения; - МКУК Ярковский СДК, МКОУ Ярковская СОШ |
| - 7 | - Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи (формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской культуры и военно-патриотического воспитания молодежи, основанных на возрождении традиций российской государственности, оказание помощи ветеранам ВОВ, труда, инвалидам) | - 2019-2021 | - Без финансирования | - Администрация сельского поселения; - МКУК Ярковский СДК |
| - 8 | - Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений | - 2019-2021 | - Без финансирования | - Администрация сельского поселения |

- Приложение № 5

- к постановлению администрации

- № 126 от 21.12.2021г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности

- муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ярковского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

- на 2021-2023 годы»

- за 2021 год

1.Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Ярковского сельсовета, способствующих:

- росту уровня социально-экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан;

- формированию экономически активного среднего класса;

- обеспечению занятости населения;

Для достижения, поставленной цели Программы должны решаться следующие задачи:

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса;

- устранение организационных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для открытия собственного бизнеса начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства;

- укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности в Ярковском сельсовете.

2. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

По прогнозу реализация программных мероприятий, связанных с оказанием муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства позволит  увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ярковского сельсовета,  увеличить объемы производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), увеличить среднюю заработную плату в субъектах малого и среднего предпринимательства, повысить информационную активность и осведомленность за счет методического обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение налоговых поступлений в бюджет сельского поселения Ярковский сельсовет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить число работающих на территории сельского поселения, снижение уровня безработицы.